
 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Васильево-Ханжоновского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.09.2017 г. № 50

|  |
| --- |
| «О подготовке объектов социальной сферы  к отопительному периоду 2017-2018 г. на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения» |

В целях своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы, расположенных на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения, к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования «Васильево-Ханжоновского сельское поселение» постановляю:

 1. Создать и утвердить постоянно действующий штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов социальной сферы, расположенных на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения. (Приложение№1)

 2. Утвердить положение о комиссии по проверке готовности к работе отопительных систем на предприятиях и организациях в осенне-зимний период находящихся на территории поселения согласно приложению 2.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, расположенных на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения, к эксплуатации в зимний период. (Приложение №3)

 4. Установить единый срок готовности объектов социальной сферы , расположенных на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения- 18 сентября 2017г.

 5. Штабу по подготовке к зимнему периоду объектов социальной сферы, находящихся на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения два раза в месяц проводить рабочие заседания (далее Штаб). На заседаниях Штаб заслушивает отчеты руководителей, ответственных за подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, и координируют их работу.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Васильево-Ханжоновского**

**сельского поселения С.Н. Зацарная**

Приложение №1

к постановлению № 50 от 01.09.2017 г.

ШТАБ

По подготовке объектов социальной сферы, находящихся на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения к осенне-зимнему периоду

2017-2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Зацарная С.Н.. | Председатель комиссии – Глава Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения  |
| Комашня С.И. | Член штаба - Депутат собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения. |
| Пилипенко И.С.. | Член штаба – ведущий специалист администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения |
| Мартынова Ю.Ю. | Член штаба –специалист администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения |
| представитель Ростехнадзора | Член штаба (по согласованию). |
| Безуглова В.А. | Член штаба – Директор МБОУ В.-Ханжоновская СОШ (по согласованию) |
| Денисенко А.С. | Член штаба – директор МБУК В.-Ханжоновский ДК (по согласованию) |

Глава Администрации

 Васильево-Ханжоновского

сельского поселения С.Н. Зацарная

Приложение №2

к постановлению № 50 от 01.09.2017 г.

Положение

О комиссии по оценки готовности к работе отопительных систем на предприятиях и организациях, находящихся на территории поселения

1. Общее положение

* 1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов с учетом итогов предыдущего сезона и выявление причин, связанных с авариями при эксплуатации энергетических установок, систем водоснабжения и водоотведения.
	2. В своей деятельности комиссия подчинена главе Васильево-Ханжоновского сельского поселения.
	3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103, федеральными и областными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области.

2. Цели и задачи комиссии

2.1 Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

2.1 задачами комиссии являются:

- выявление причин нарушений и неполадок энергетических установок, систем водоснабжения и водоотведения.

- предоставление информации о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.

- контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, расположенных на территории муниципального образования Васильево-Ханжоновского сельского поселения.

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

 3. Организация деятельности комиссии

3.1 Положение о комиссии утверждается Главой Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения.

3.2 Комиссия назначается Главой Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения

3.3 Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, участвующих в тепло, водоснабжении, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам относящихся к компетенции комиссии.

Приложение №3

к постановлению № 50 от 01.09.2017 г.

ПЛАН

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Васильево-Ханжоновского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Задание по подготовке | Примечания |
| 1. | Здание Администрации  Васильево-Ханжоновского сельского поселения | Разработка плана ремонтных работ; состояние утепления здания (чердак, двери); провести гидравлические испытания, наличие и работоспособность газового оборудования и приборов учета; отсутствие задолженности за поставленную энергию |  |
| 2.  | МБУК В.-Ханжоновский ДК | Капитальный ремонт здания |  |
|  |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению № 50 от 01.09.2017 г.

Программа проведения проверки готовности социальных

объектов к работе в отопительный период 2017-2018 г.

1. Об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2. О проведении промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3. О разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4. О выполнении плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5. О состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6. О состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7. О состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов;

8. О наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов при их наличии;

9. О работоспособности защиты систем теплопотребления;

10. О наличии паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11. Об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12. О плотности оборудования тепловых пунктов;

13. О наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14. Об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15. О наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16. О проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17. О надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному периоду.